| Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXII/205/10 z dnia 15 lutego 2010r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w latach 2010 – 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nakłady poniesione przed 2010 | 2010 r. | 2011 r. |  | 2012 r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i w miejscowościach Białykał i Zaorle 01010§6050 | Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy Pakosław | 2007- 2012 | 7.808.003,- | 8.003,- | 0 | 1.342.013,- - środki własne 1.777.409,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |  | 2.012.648,- - środki własne 2.667.930,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |  |
| Budowa drogi gminnej Zaorle Góry Zaorlińskie 60016§6050 | Zadanie ma na celu stworzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej łączącego wieś Zaorle z wsią Baranowice (Gmina Milicz | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2011 | 1.293.477,- | 29.524,- | 0 | 632.500,- - środki własne 631.453,- środki pozyskane z innych źródeł |  | 0 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu etap I – dokumentacja i budowa pomostu, oświetlenia i zasilania 90095 § 6050 | Zadanie ma na celu rozwój turystyki rekreacji i sportu | Urząd Gminy Pakosław | 2009-2010 | 529.580,- | 24.400,- | 179.619,- - środki własne 325.561,- Odnowa wsi LEADER | 0 |  | 0 |  |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego (Orlik) i lodowiska 92605 § 6050 | Zadanie ma na celu rozwój sportu i rekreacji | Urząd Gminy Pakosław | 2009-2010 | 1.049.410,- | 49.410,- | 340.000,- środki własne 330.000,- Urząd Marszałkowski 330.000,- Ministerstwo sportu | 0 |  | 0 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu – etap II dokumentacja , budowa parkingu, ścieżki pieszo-rowerowej, budynku gastronomiczno socjalnego, kładki i przepustu 90095 § 6050 | Zadanie ma na celu rozwój turystyki rekreacji i sportu | Urząd Gminy Pakosław | 2009-2012 | 2.888.440,- | 189.700,- | 0 | 250.000,- środki własne 1.150.000,- działanie 6.1 |  | 250.000,- środki własne 1.048.740,- działanie 6.1 |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika „Pakosław” 01010.6050 | Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy Pakosław | 2010-2012 | 2.500.000,- | 0 | 180.000,- - środki własne 287.000,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne | 0 |  | 783.000,- - środki własne 1.250.000,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |  |
| Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle 92109§6050 | Zadanie ma na celu poprawę stanu bazy kulturalnej oraz odnowę centrów wsi | Urząd Gminy Pakosław | 2010-2011 | 700.000,- | 0 | 25.000,- - środki własne | 260.000,- - środki własne 415.000,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |  | 0 |  |
| Budowa nowoczesnego i ekologicznego oświetlenia dróg na terenie gminy Pakosław 90015.6050 | Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy poprzez budowę hybrydowego oświetlenia | Urząd Gminy Pakosław | 2010-2013 | 1.300.000,- | 0 | 10.000,- - środki własne | 0 |  | 0 |  |
| Razem |  |  |  | 18.068.910,- | 301.037,- | 734.619,- 1.272.561,- | 2.484.513,- 3.973.862,- |  | 3.045.648,- 4.966.670,- |  |