Załącznik Nr 4 do Uchwały

Rady Gminy Pakosław

Nr XXVI/146/2005

z dnia 27 maja 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY PAKOSŁAW

| Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka organiza-cyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwesty-cyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwu kolejnych latach w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miejscowości Pakosław, Pomocno, Osiek Zaorle i Ostrobudki w zakresie gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Pakosław | 2004-2006 2.603.949 | 2005 1.360.237-, w tym: 1. środki własne 317.511-, 2. budżet MGPiPS 122.673-, środki pozyskane z innych źródeł- fundusze strukturalne ZPORR 920.053-, 2006 1.243.712-, w tym: 1. środki własne 200.985-, 2. budżet MGPiPS 122.674-, 3. środki pozyskane z innych źródeł- fundusze strukturalne ZPORR 920.053-, 2007 0 |
| Udział w budowie zbiornika retencyjnego – powodziowego w Pakosławiu – regulacja rzeki Orli. Zadanie ma na celu ochronę gospodarstw przed powodzią. | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2007 224.000,- | 2005- .65 000,00 środki własne 2006- .75 000,00 środki własne 2007- .74 000,00 środki własne |
| Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi Ostrobudki Konary dojazd do pól (ochrona gruntów rolnych) oraz położenie dywanika asfaltowego” droga Wiśniówka” | Urząd Gminy Pakosław | 2003-2006 988.959,- | 2005 – 200.000,00 środki własne 2006 – 216.599,00 środki własne 2007 – 0 |
| Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w miejscowości Pakosław | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2008 3.928.400,- | 2005 – 0 środki własne 2006 – 20.000,- środki własne 2007 – 466.608,- środki własne - 1.477.592,-środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne ZPORR |
| „Chojno – Ośrodek Kultury Chazackiej”- zadanie ma na celu polepszenie bazy kulturalnej w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – zadania: opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów na roboty budowane, remont Domu Kultury, odbudowa zbiornika małej retencji, zakup strojów i instrumentów muzycznych, urządzenie placu zabaw. | Urząd Gminy Pakosław | 2005-2006 446.989,- | 2005 – 7.900,- środki własne 2006 – 439.089,- środki własne (- 80% - 357.591,- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich - 20% - 81.498,-środki własne) 2007 - 0 |
| „ Pakosław Wieś Rekreacyjno - Sportowa”- zadanie ma na celu polepszenie bazy rekreacyjno- sportowej w ramach działania„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – zadania: opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów na roboty budowane, budowa boiska do piłki nożnej i boiska do tenisa, odbudowa zbiornika małej retencji. | Urząd Gminy Pakosław | 2005-2006 626.030,- | 2005 – 30.000,- środki własne 2006 – 596.030,- - środki własne (- 80% - 450.000,- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich - 20% - 146.030,-środki własne) 2007 - 0 |