|  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | do Uchwały Rady Gminy Pakosław |  |  |
|  |  |  |  |  | Nr XII/62/07 |  |  |
|  |  |  |  |  | z dnia 29 października 2007r. |  |  |
| Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| w latach 2007 – 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Budowa Gimnazjum Gminnego oraz wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Pakosławiu. Etap II: budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 92605.6050 | Zadanie ma na celu rozwój kultury fizycznej oraz ułatwienie dostępu do sali gimnastycznej | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2010 | 9.434.794,- | 107.200,- środki własne | 1.000.000,- - środki własne | 1.213.115,- - środki własne 2.786.885,- środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |
| Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Ściegna w Chojnie. 60016.6050 | Zadanie ma na celu połączenie drogi powiatowej z Rawicza do Pakosławia z drogą powiatową z Miejskiej Górki do Pakosławia | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2007 | 820.362,- | - 724.192,- środki własne, - 71.500,- środki FOGR | 0 | 0 |
| Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze Ściegna w Chojnie 01010.6050 | Zadanie ma na celu odwodnienie korpusu drogi | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2007 | 298.383,- | 298.383,- środki własne | 0 | 0 |
| Budowa drogi gminnej w m. Chojno działka 828/2. 60016.6050 | Zadanie ma na celu stworzenie ciągu jezdnego | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2008 | 15.000,- | 3.000,- środki własne | 11.000,- środki własne | 0 |
| Budowa mostu drewnianego w Sowach na rzece Orli 60016.6050 | Zadanie ma na celu połączeni m. Sowy z m. Katy Sowskie | Urząd Gminy Pakosław | 2006-2007 | 196.300,- | 178.000,- środki własne | 0 | 0 |
| Odbudowa świetlicy wiejskiej w Golejewie 92109.6050 | Zadanie ma na celu umożliwienie korzystania ze świetlicy wiejskiej w celach społecznych i kulturalnych | Urząd Gminy Pakosław | 2008-2009 | 800.000,0 | 0 | 600.000,- - środki własne | 93.443,- - środki własne 106.557,- środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sowy i Zaorle | Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy Pakosław | 2007-2010 | 5.062.220,- | 62.220,- środki własne | 500.000,- - środki własne | 750.000,- - środki własne 2.250.000,- środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białykał | Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy Pakosław | 2008-2010 | 3.000.000,- | 0 | 300.000,- - środki własne | 150.000,- - środki własne 850.000,- środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) | Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy Pakosław | 2007-2010 | 1.015.200,- | 15.200,- środki własne | 0 | 75.000,- - środki własne 425.000,- środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne |
| Razem |  |  |  | 20.642.259- | 1.388.195,- 71.500,- | 2.411.000,- | 2.281.558,- 6.418.442,- |